##### Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О    Р А Й О Н А

«ЛЕВАШИНСКИЙ  РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  № 241

от 23 декабря 2025 года

с. Леваши

Об утверждении Комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в МР «Левашинский район» на

2025-2030 года

Во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от22.12.2017 года №659 «Об утверждении государственной программы  Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» в редакции постановлений Правительства Республики Дагестан от 28.03.2021 года №90, от 30 июня 2022 года №208, от 26.09.2022 года № 317, а также в целях оздоровления дорожно-транспортной обстановки на улично-дорожной сети, снижения уровня аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемую комплексную программу «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в МР «Левашинский район» на 2025-2030 года (далее - Комплексная программа).

2.Включить программу «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» в МР «Левашинский район» на 2025-2030 года в перечень районных комплексных программ, подлежащих финансированию за счет средств   районного бюджета.

3.Исполнителям организовать в полном объеме выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексной программой.

4.Финансовому управлению администрации МР «Левашинский район» предусмотреть средства на реализацию Программы из средств местного бюджета.

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МР «Левашинский район» в сети Интернет.

6.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам общественной безопасности.

Глава Администрации                                                           Халалмагомедов М.А.          муниципального района

Приложение

к постановлению администрации

МР «Левашинский район» от «23» декабря  2025 года №241

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ в

МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» в 2025 - 2030 ГОДАХ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в МР «Левашинский район» в 2025 - 2030 годах" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения»; постановление Правительства Республики Дагестан № 589 от 15.11.2013 г. «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «О повышении безопасности дорожного движения в 2025 -2030 годах» |
| Разработчик Программы | Администрация МР «Левашинский район» Республика Дагестан |
| Ответственный исполнитель | Администрация МР «Левашинский район» |
| Основные цели Программы | Оздоровление дорожно-транспортной обстановки на улично-дорожной сети района, сокращение дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП и сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2026 году по сравнению с предыдущими годами. |
| Задачи Программы | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; сокращение детского дорожно–транспортного травматизма; совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Сроки реализации Программы | 20225 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы из бюджета муниципального района составляет 1,900 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | Сохранение жизни участникам дорожного движения и предотвращение социально – экономического и демографического ущерба от дорожно – транспортных происшествий и их последствий. сокращение к 2027 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. снижение к 2027 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляется первым заместителем главы администрации района, координирующий работу по реализации политики по обеспечению безопасности дорожного движения. |

Раздел I

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально – экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Проблема опасности дорожного движения в МР «Левашинский район», связанная с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на пешеходов и препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 75% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более треть всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают водители, находившиеся в состоянии опьянения, не имеющие права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. Большая удаленность от медицинских учреждений, значительный промежуток времени с момента получения информации о необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП до непосредственного оказания квалифицированной медицинской помощи, увеличивают факты летальных исходов пострадавших граждан от переохлаждения, болевых шоков, кровопотери.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (22 - 65 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

1.Социально-экономическая острота проблемы.

2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

3.Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

-формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

-координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими, а также обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах    района. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасности дорожного движения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Предусматривается реализация таких мероприятий, как:

-продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

-обучение детей и подростков ПДД и совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.

-совершенствование подготовки водителей транспортных средств;

-развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

Раздел III

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2025-2030 годы.

Раздел IV

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: изготовление типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений, проведение конкурсов. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового сознания.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в поселении.

Мероприятиями предусматривается:

1. Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов.

2. Совершенствование организации пешеходного движения.

3. Снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.

4. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Это позволит усовершенствовать организацию дорожного движения транспорта и пешеходного движения в населенном пункте.

Раздел V

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МР «Левашинский район», состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при условии софинансирования из бюджетов других уровней.

Общий объем финансирования Программы в 2025 - 2030 годах составляет 1.900тыс рублей и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из бюджетов других уровней.

Финансирование Программы

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Финансовые ресурсы районного бюджета | 1.900 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

Раздел VI

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Левашинского района. Реализация и контроль исполнения Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением администрации Левашинского района.

Раздел VII

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля над движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения в Левашинском районе, обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

Приложение к

целевой  программе

«Повышение безопасности

дорожного движения

в МР «Левашинский район»

в  2025-2030 годах»

Перечень

мероприятий целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в МР «Левашинский район»

в 2025 -2030 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |  | Ответственные за выполнение | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского автогородка и организация на его основе базового учебно – методического центра по изучению основ безопасности дорожного движения детьми и педагогическим составом образовательных и дошкольных учреждений | 2025-2030г. |  |  |  |  | Администрация МР «Левашинский район», Управление образования МР «Левашинский район» | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 1.2 | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контроль-надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения: -комплексами видеофиксации нарушений ПДД; -специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | 2025-2030г. |  |  |  |  | Администрация МР «Левашинский район», ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 1.3 | Оформление уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, выпуск наглядной агитации (плакаты, календари, буклеты, значки) | 2025-2030г. | 120 |  |  | 120 | Управление образования МР «Левашинский район», ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 1.4 | Проведение широкомасштабных акций (операций) «Внимание-Дети!», «Внимание-пешеход!», привлечение информационных структур к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения (размещение материалов в СМИ) | ежегодно |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, МКУ»УИО и взаимодействия со) | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 1.5 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуре поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (размещение материалов в СМИ) | 2025-2030г. |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, МКУ»УИО и взаимодействия со | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 1.6 | Проведение районных массовых мероприятий, с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», «Безопасный цвет» с привлечением активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (размещение материалов в СМИ) | ежегодно | 150 |  |  | 150 | Управление образования МР «Левашинский район», образовательные учреждения, ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, МКУ»УИО и взаимодействия со СМИ» | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 1.7 | Приобретение учебно-методических материалов по обучению безопасному поведению на улицах для учреждений дошкольного образования, образовательных учреждений, воспитателей учреждений дошкольного образования и педагогов образовательных учреждений | 2025-2030г. | 50 |  |  | 50 | Управление образования МР «Левашинский район», образовательные учреждения | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 1.8 | Устройство горизонтальной дорожной разметки и дорожных знаков, установка информационных щитов вблизи школ и учреждений массового притяжения граждан в населенных пункта Левашинского района | 2025-2030г. |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, АО РСУ «Левашинский» | Формирование у участников стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  |
| 2. Мероприятия организационно-планировочные и инженерные, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обустройство пешеходных переходов по национальным стандартам в близи образовательных учреждений | 2025-2030г. | 1,900 |  |  | 1,900 | Муниципальные образования Главы сельских поселений |  | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
| 2.2 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 2025-2030г. |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому район АО «РСУ»-«Левашинский» |  | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
| 2.3 | Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам организации безопасности движения и дорожной инспекции | 2025-2030г. |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району |  | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
| 2.4 | Обновление дорожных разметок пешеходных переходов. | 2025-2030г. |  |  |  |  | АО РСУ «Левашинский» |  | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
| 2.5 | Установка на трех въездах (выездах) в Леваши информационных щитов с фотографиями последствий ДТП. |  | 200 |  |  | 200 | Администрация МР «Левашинский район» |  |  |
| 2.6 | Оборудование наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями в зоне переходных переходов, нерегулируемых пешеходных переходов дорожными искусственными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением, дорожной разметкой, в том числе цветных дорожных покрытий |  |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, АО РСУ «Левашинский» |  | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
| 2.7 | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными и ограждениями |  |  |  |  |  | АО РСУ «Левашинский» |  | Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
| 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи, лицам пострадавшим в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение учреждений здравоохранения района средствами связи и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2025-2030г. |  |  |  |  | Левашинская ЦРБ |  | Снижение показателя смертности от дорожно- транспортных происшествий |
| 3.2 | Оснащение подразделения ДПС аппаратно-программными комплексами, позволяющими определить оптимальный маршрут движения к месту ДТП патрульного транспорта | 2025-2030г. |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району |  | Снижение показателя смертности от дорожно- транспортных происшествий |
| 3.3 | Создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП, осуществление организационных и технических мероприятий | 2025-2030г. |  |  |  |  | ГО и ЧС в МР "Левашинский район", ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, Левашинская ЦРБ |  | Снижение показателя смертности от дорожно- транспортных происшествий |
| 3.4 | Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2025-2030г. |  |  |  |  | Левашинская ЦРБ |  | Снижение показателя смертности от дорожно- транспортных происшествий |
| 3.5 | Подготовка и проведение специальных упражнений по тематике организаций и оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2025-2030г. |  |  |  |  | Левашинская ЦРБ |  | Снижение показателя смертности от дорожно- транспортных происшествий |
| 3.6 | Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно-спасательной техники и средств | 2025-2030г. |  |  |  |  | ГО и ЧС в МР" Левашинский район", ОГИБДД ОМВД России по Левашинскому району, Левашинская ЦРБ |  | Снижение показателя смертности от дорожно- транспортных происшествий |